CFOup

Master Product Requirements Document

Version 1.1  |  April 2026  |  Confidential

| Produto CFOup | Versão 1.1 | Stack Next.js · Supabase · Claude | Time Ronaldo · Matheus |
| --- | --- | --- | --- |

Como ler este documento Este PRD tem duas camadas. Camada 1: MVP de execução (o que construir agora para o piloto SP). Camada 2: Roadmap pós-MVP (o que vem depois, quando tivermos validação). Não misture as duas. O Cursor executa a Camada 1. O pitch usa a Camada 2.

PARTE 1 — VISÃO & CONTEXTO

1. Visão & Problema

1.1 A Pergunta que o CFOup Responde

A pergunta do dono "Quanto dinheiro vou ter daqui a 90 dias?" — Esta é a pergunta que o MVP deve responder com precisão. Tudo que não serve para responder isso não entra no MVP.

Donos de pequenas empresas tomam decisões financeiras com dados atrasados, fragmentados ou inexistentes. O CFOup resolve isso conectando os dados que já existem, classificando automaticamente e entregando a resposta — não um relatório.

1.2 Posicionamento

CFOup não é software de contabilidade. É a camada de inteligência financeira em cima dos dados que o dono já tem.

| Categoria | Foco |
| --- | --- |
| Contabilidade (QuickBooks, Xero) | Foco em compliance fiscal. Olha para o passado. Feito para contadores. |
| ERP (Omie, Netsuite) | Foco em operações. Complexo demais para o dono usar. |
| CFOup | Foco em decisões. Responde o que o dono precisa saber agora. |

1.3 O Problema

- Decisões tomadas sem dados prospectivos

- Informação contábil chega depois da decisão

- Complexo demais para planilhas, pequeno demais para contratar um CFO

- Caixa é uma surpresa mensal, não um número gerenciado

1.4 Piloto Ativo

Piloto — São Paulo, Brasil Empresa de manufatura. ~R$90K/mês de receita. 20–30 funcionários. Produção própria com estoque, embalagem e distribuição. Discovery concluído: identificada ausência de visibilidade consolidada de receita e inconsistência entre receita percebida e real.

PARTE 2 — MVP DE EXECUÇÃO

2. Escopo do MVP

Definição do MVP O MVP é o produto mínimo para validar o piloto SP do início ao fim: onboarding → upload → classificação → dashboard de caixa → forecast 90d → alertas básicos. Nada mais. Nada menos.

2.1 Dentro / Fora do MVP

| ✅ Entra no MVP | ❌ Fora do MVP |
| --- | --- |
| - Onboarding (perfil da empresa) - Upload de extrato (PDF/Excel) - Classificação automática de transações - Dashboard: 4 métricas de caixa - Forecast 90 dias (média simples) - 3 alertas hardcoded | - AI chat assistant - Billing Stripe / multi-planos - Integração API bancária (Open Finance) - Break-even e margem complexa - Acesso do contador - Multi-empresa - App mobile - Alertas por email |

2.2 Feature Status

| Feature | Status | MVP | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth (email/senha) | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M1 |
| Onboarding (perfil empresa) | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M1 |
| Upload extrato PDF/Excel | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M2 |
| Parser de transações | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M2 |
| Motor de classificação | ✅ Feito | ✅ Sim | M3 |
| Tela de revisão de classificações | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M3 |
| Dashboard: 4 métricas de caixa | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M4 |
| Gráfico receita vs despesa (6m) | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M4 |
| Forecast 90 dias | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M5 |
| 3 alertas básicos (in-app) | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M6 |
| Deploy + RLS Supabase | ⏳ Planejado | ✅ Sim | M7 |
| AI chat assistant | ⏳ Planejado | ❌ Pós-MVP | v2 |
| Stripe billing | ⏳ Planejado | ❌ Pós-MVP | v2 |
| Integração API bancária | ⏳ Planejado | ❌ Pós-MVP | v3 |

3. Milestones de Execução

Cada milestone tem um critério de done claro. A milestone está concluída quando o critério é atendido com dados reais do piloto — não com dados mockados.

M1 Shell & Auth (3–5 dias) - Projeto Supabase criado (prod + staging) - Auth: email/senha via Supabase Auth - Next.js deployado na Vercel (URL de produção) - Rotas protegidas: redirect para login se não autenticado - Formulário de perfil da empresa (nome, setor, funcionários, faixa de receita) - Empresa salva no Supabase - DONE: Ronaldo faz login, vê dashboard vazio, faz logout

M2 Ingestão de Dados (5–7 dias) - Upload de arquivo (drag-and-drop ou botão) — aceita PDF e Excel (.xlsx) - Arquivo original salvo no Supabase Storage - Parser PDF: extrai linhas com date, description, amount - Parser Excel: mesma saída - Transações salvas no DB com status 'não classificado' - Tela de histórico de uploads (arquivo, data, qtd de transações) - DONE: Extrato real do banco do piloto carrega sem erros e mostra N transações

M3 Classificação (4–6 dias) - Motor de classificação conectado ao pipeline (classificacao_financeira_padrao_v1) - Auto-classificação roda após o upload - Tela de revisão: tabela de transações com categoria exibida - Dono pode trocar categoria via dropdown - Correção manual salva com source = 'manual' - Dashboard recalcula após qualquer correção - DONE: Ronaldo revisa o extrato do piloto e corrige 10 transações sem ajuda

M4 Dashboard de Caixa (5–7 dias) - 4 cards: Caixa Atual ¦ Receita do Mês ¦ Saída do Mês ¦ Saldo Projetado 30d - Gráfico de barras: receita vs despesa (últimos 6 meses) - Linha de caixa: real + projeção 90d - Design mobile-first: funciona em 375px sem scroll horizontal - Números grandes o suficiente para ler no celular - DONE: Ronaldo abre o app no celular e entende os 4 números sem explicação

M5 Forecast 90 Dias (3–4 dias) - Algoritmo: média do fluxo líquido mensal (últimos 3 meses) × N - 3 cards: Projeção 30d / 60d / 90d - Sem ML, sem sazonalidade — média simples - Nota de rodapé: 'Baseado na média dos últimos 3 meses' - DONE: Projeção bate com estimativa manual de Ronaldo para o piloto (± 20%)

M6 Alertas Básicos (2–3 dias) - Alerta 1 — Caixa Crítico: projeção 30d < 0 → banner vermelho - Alerta 2 — Queda de Receita: receita do mês < 70% do mês anterior → banner laranja - Alerta 3 — Saída Incomum: categoria sobe > 40% vs mês anterior → banner amarelo - Alertas aparecem como banner fixo no topo do dashboard - Sem email no MVP — in-app apenas - DONE: Alerta 1 dispara corretamente com dados do piloto

M7 Deploy do Piloto (2–3 dias) - RLS habilitado em todas as tabelas (empresa só vê seus próprios dados) - Conta criada para empresa do piloto - Extrato real carregado e classificado com Ronaldo - Sessão de uso: Ronaldo usa o app no celular por 15 min sem ajuda - 3 itens de friction documentados para v1.1 - DONE: Dono do piloto usa o app sozinho e responde 'quanto dinheiro tenho em 90 dias?'

4. Schema do Banco de Dados (MVP)

Apenas as tabelas necessárias para o MVP. Sem over-engineering.

-- companies id uuid PK ¦ user_id uuid FK(auth.users) ¦ name text sector text ¦ employees_range text ¦ monthly_revenue_range text country text DEFAULT 'BR' ¦ created_at timestamptz -- bank_accounts id uuid PK ¦ company_id uuid FK ¦ institution text file_name text ¦ file_url text ¦ row_count int ¦ created_at timestamptz -- transactions id uuid PK ¦ bank_account_id uuid FK ¦ company_id uuid FK date date ¦ description text ¦ amount numeric category text DEFAULT 'Não Classificado' classification_source text DEFAULT 'ai' -- 'ai' ¦ 'manual' created_at timestamptz -- RLS: users only access rows where company.user_id = auth.uid()

PARTE 3 — ROADMAP PÓS-MVP

5. Roadmap Pós-MVP

Regra de ouro Nada desta seção entra em desenvolvimento antes do M7 (deploy do piloto) estar completo E de termos pelo menos 2 semanas de uso real com o piloto. O roadmap só existe para não esquecer — não para construir agora.

5.1 Versão 2 — Inteligência (pós-piloto)

| Feature | Descrição |
| --- | --- |
| AI Chat (Claude) | Interface de linguagem natural com contexto financeiro completo injetado. Pergunta: 'Posso contratar mais 2 pessoas?' → resposta com dados reais. |
| Alertas Avançados | Regras configuráveis. Email + push. Concentração de receita, runway < 3 meses, break-even em risco. |
| Billing Stripe | Planos Starter / Growth / Pro. Trial de 30 dias. Sem cartão para piloto. |
| Break-even Real | Modelagem de ponto de equilíbrio com categorização correta de fixos vs variáveis. |

5.2 Versão 3 — Conexão (após PMF)

| Feature | Descrição |
| --- | --- |
| API Bancária | Open Finance Brasil (Pluggy ou Belvo). Sync automático sem upload manual. |
| Multi-empresa | Um usuário gerencia múltiplas empresas. Para contadores e holdings. |
| Acesso do Contador | Visão read-only com relatórios para o contador do cliente. |
| eNotas / NF-e | Integração com sistema de notas fiscais. Receita automática sem upload. |

5.3 Versão 4 — Escala

| Feature | Descrição |
| --- | --- |
| App Mobile | React Native ou PWA. iOS + Android. |
| Mercado US | UI em inglês. Integração Plaid (banco US). Pricing em USD. |
| White-label | Para contadores e aceleradoras que querem oferecer CFOup para carteira de clientes. |
| API Pública | Para integrações com ERPs (Omie, Conta Azul, QuickBooks). |

6. Modelo de Negócio (Referência)

Os planos abaixo são para referência e comunicação com investidores. O billing Stripe entra apenas na v2, após validação do piloto.

| Starter $19/mês 1 empresa · 1 conta bancária · Dashboard + Forecast | Growth $39/mês 1 empresa · 3 contas · Todas as features + AI chat | Pro $69/mês 3 empresas · Ilimitado · API integrations + alertas avançados |
| --- | --- | --- |

| Métrica | Referência |
| --- | --- |
| TAM | ~54M pequenas empresas (Brasil + EUA) |
| SAM | ~7–10M no perfil-alvo (5–100 func, $500K–$5M receita) |
| SOM (1%) | ~70–100K clientes = $25M–$36M ARR |
| Instrumento | SAFE Note · Cap $1.5M · Raise $150K |

7. Requisitos Não-Funcionais

| Requisito | Especificação |
| --- | --- |
| Segurança | RLS habilitado em todas as tabelas Supabase. Zero dados financeiros brutos expostos via client-side. |
| Performance | Dashboard carrega em < 2s. Sem loading spinners maiores que 1s para ações do usuário. |
| Mobile-first | Layout funciona em 375px. Números legíveis sem zoom. Touch targets mínimo 44px. |
| Privacidade | LGPD compliant (Brasil). Usuário é dono dos dados. Sem compartilhamento com terceiros. |
| Idioma | PT-BR apenas no MVP. Inglês na v3 (expansão US). |
| Secrets | Zero hardcoded. Todas as keys via env vars (Vercel + Supabase). |

CFOup · Master PRD v1.1 · April 2026 · Confidential